|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proje Adı: | YOLA ÇIK | |
| Proje Takımı Üyeleri: | Proje yöneticisi: Abdullah Harun KARAKAYA  Analist: Mehmet Fatih AKCA  Analist: Oğuzhan GEDİKLİ  Dokümantasyon ve Raporlama: Mustafa Burak IŞIK | |
| Projenin Gerekçesi: | * Türkiye’nin güzelliklerini daha çok insana ulaştırabilme * Çift taraflı sosyalleşme * Gezmek isteyen insanların ulaşım masraflarını azaltma * Gezmek isteyenlerle gezenleri buluşturan bir platform ihtiyacı * Otostop ile yolculuğun belirsizliği ve güvensizliği | |
| Son Ürün Açıklaması: | 1. Giriş Ekranı  * Üyelik oluşturma veya üye giriş ekranı  1. Sürücü/Yolcu seçim ekranı  * Sürücü araç ve kişisel bilgilerinin girilmesi * Yolcu kişisel bilgilerinin girilmesi  1. Sürücü/Yolcu profil ve gösterge paneli  * Kullanıcının kişisel bilgilerinin görüntülenmesi * Kullanıcının araç bilgilerinin görüntülenmesi * Kullanıcıya yapılan puanlamalar ve yorumlamalar * Kullanıcının geçmiş gezilerinin görüntülenmesi  1. Yolculuk oluşturma/bulma ekranı  * Sürücü başlangıç/bitiş yerinin, yolculuk tarihi ve saatinin güzergah ile girilmesi * Yolcu başlangıç/bitiş yerinin, yolculuk tarih ve saatinin girilmesi * Kriterlere uygun sonuçların listelenmesi  1. Yolculuk Sonrası Değerlendirme  * Sürücünün yolcuyu puanlaması ve yorumlaması * Yolcunun sürücüyü puanlaması ve yorumlaması | |
| Proje Amaçları: | * Türkiye’deki doğal ve kültürel güzelliklerin daha fazla tanınması * Gezmek isteyen kişilerin ulaşım masrafları azalacağı için ziyaret ettikleri yerlerde bulunan ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları * Gezmek isteyen araç sahiplerinin yakıt masraflarını akaryakıt sponsorlukları ile birlikte azaltılması | |
| Bütçe: | Bütçe Tahmini: | 45.000 TL |
| Maksimum İzin Verilen: | 60.000 TL |
| Proje Süresi: | Süre Tahmini: | 3 AY |
| Maksimum İzin Verilen: | 4 AY |
| Kısıtlamalar: | * Projede 4 personel çalışacaktır. * Firma içerisinde kullanıma uygun 4 PC bulunmaktadır. * Projede kullanılacak işçilik saati haftalık 40 saat olarak sınırlandırılmıştır. * Proje yönetimi fazla mesai veya evde çalışma stillerini desteklemektedir. * Çalışan ilk temel prototip 30 gün içerisinde ilk testlere sunulmalıdır. * Proje süreci ile ilgili ilerleme raporları 7 günde bir üst yönetime sunulmalıdır. * Proje için üst tamamlanma limitleri 60.000 TL ve 3 Aydır. * Proje Türkiye ile sınırlıdır. | |
| Varsayımlar: | * Bütün girdiler analiz edilerek bilgi üretiminde kullanılır. * Mevcut donanımlar proje için yeterli olmazsa satın alınabilir. * Proje takımı üyeleri kendi arasında veya paydaşlar ile çelişmezler. * Dış kaynaklardan gelen bütün veriler şartlara uygun ve tam zamanında teslim edilecektir. | |
| Proje Başarı Kriterler:  (Kabul edilme kriterleri) | |  |  | | --- | --- | | Bütçe: | 45.000-60.000 | | Süre: | 2-3 AY | | Kullanılabilirlik Testi | %85 | | Fonksiyonellik Testi | %90 | | Raporlama Arayüzü Uygunluğu | %95 | | Araç Sahibi Üye Sayısı Artışı | %20 / Hafta (İlk 3 ay) %50 / Hafta (4‐12. Ay) %30 / Hafta (12‐24. Ay) | | Yolcu Üye Sayısı Artışı | %40 / Hafta (İlk 3 ay) %50 / Hafta (4‐12. Ay) %20 / Hafta (12‐24. Ay) | | Güvenlik (Şifreleme) Testi | 100 | | Teknoloji Zaman Uygunluğu | %80 | | |