İŞLETME FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI PROJESİ

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim CEBECİ

Mustafa Burak IŞIK

Mehmet Fatih AKCA

Abdullah Harun KARAKAYA

Oğuzhan GEDİKLİ

İçindekiler Tablosu

Proje Beyanı3

Ön Fizibilite Çalışması5

İş Kırılımı7

Gantt Şeması8

Veri Toplama9

Gereksinim Listesi16

Veri Akış Diyagramları18

Veri Sözlüğü23

Karar Tablosu24

Mantık Modelleme25

Varlık – İlişki Diyagramı28

Arayüz Tasarımı29

Proje Beyanı

| Proje Adı: | YOLA ÇIK |  |
| --- | --- | --- |
| Proje Takımı Üyeleri: | Proje yöneticisi: Abdullah Harun KARAKAYA Analist: Mehmet Fatih AKCA Analist: Oğuzhan GEDİKLİ Dokümantasyon ve Raporlama: Mustafa Burak IŞIK |  |
| Projenin Gerekçesi: | - Türkiye’nin güzelliklerini daha çok insana ulaştırabilme - Çift taraflı sosyalleşme - Gezmek isteyen insanların ulaşım masraflarını azaltma - Gezmek isteyenlerle gezenleri buluşturan bir platform ihtiyacı - Otostop ile yolculuğun belirsizliği ve güvensizliği |  |
| Son Ürün Açıklaması: | - Giriş Ekranı - Üyelik oluşturma veya üye giriş ekranı - Sürücü/Yolcu seçim ekranı - Sürücü araç ve kişisel bilgilerinin girilmesi - Yolcu kişisel bilgilerinin girilmesi - Sürücü/Yolcu profil ve gösterge paneli - Kullanıcının kişisel bilgilerinin görüntülenmesi - Kullanıcının araç bilgilerinin görüntülenmesi - Kullanıcıya yapılan puanlamalar ve yorumlamalar - Kullanıcının geçmiş gezilerinin görüntülenmesi - Yolculuk oluşturma/bulma ekranı - Sürücü başlangıç/bitiş yerinin, yolculuk tarihi ve saatinin güzergah ile girilmesi - Yolcu başlangıç/bitiş yerinin, yolculuk tarih ve saatinin girilmesi - Kriterlere uygun sonuçların listelenmesi - Yolculuk Sonrası Değerlendirme - Sürücünün yolcuyu puanlaması ve yorumlaması - Yolcunun sürücüyü puanlaması ve yorumlaması |  |
| Proje Amaçları: | - Türkiye’deki doğal ve kültürel güzelliklerin daha fazla tanınması - Gezmek isteyen kişilerin ulaşım masrafları azalacağı için ziyaret ettikleri yerlerde bulunan ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları - Gezmek isteyen araç sahiplerinin yakıt masraflarını akaryakıt sponsorlukları ile birlikte azaltılması |  |
| Bütçe: | Bütçe Tahmini: | 45.000 TL |
|  | Maksimum İzin Verilen: | 60.000 TL |
| Proje Süresi: | Süre Tahmini: | 3 AY |
|  | Maksimum İzin Verilen: | 4 AY |
| Kısıtlamalar: | - Projede 4 personel çalışacaktır. - Firma içerisinde kullanıma uygun 4 PC bulunmaktadır. - Projede kullanılacak işçilik saati haftalık 40 saat olarak sınırlandırılmıştır. - Proje yönetimi fazla mesai veya evde çalışma stillerini desteklemektedir. - Çalışan ilk temel prototip 30 gün içerisinde ilk testlere sunulmalıdır. - Proje süreci ile ilgili ilerleme raporları 7 günde bir üst yönetime sunulmalıdır. - Proje için üst tamamlanma limitleri 60.000 TL ve 3 Aydır. - Proje Türkiye ile sınırlıdır. |  |
| Varsayımlar: | - Bütün girdiler analiz edilerek bilgi üretiminde kullanılır. - Mevcut donanımlar proje için yeterli olmazsa satın alınabilir. - Proje takımı üyeleri kendi arasında veya paydaşlar ile çelişmezler. - Dış kaynaklardan gelen bütün veriler şartlara uygun ve tam zamanında teslim edilecektir. |  |
| Proje Başarı Kriterler: (Kabul edilme kriterleri) | Bütçe:; 45.000-60.000. Süre:; 2-3 AY. Kullanılabilirlik Testi; %85. Fonksiyonellik Testi; %90. Raporlama Arayüzü Uygunluğu; %95. Araç Sahibi Üye Sayısı Artışı; %20 / Hafta (İlk 3 ay) %50 / Hafta (4‐12. Ay) %30 / Hafta (12‐24. Ay). Yolcu Üye Sayısı Artışı; %40 / Hafta (İlk 3 ay) %50 / Hafta (4‐12. Ay) %20 / Hafta (12‐24. Ay). Güvenlik (Şifreleme) Testi; 100. Teknoloji Zaman Uygunluğu; %80. |

Ön Fizibilite Çalışması

Ekonomik Fizibilite

| Maliyet Kalemi |  | Birim Maliyet |
| --- | --- | --- |
| İşçilik Maliyetleri | Yönetici Analist Yazılımcı(2) | 2300 TL/Ay 2860 TL/Ay 4850 TL/Ay |
| Donanım Giderleri | Laptop PC(2) | 12000 TL |
| Yazılım Maliyeti | Mobil Uygulama | 3750 TL |
| Sarf Malzemeleri | Tanıtım Malzemeleri Ofis Malzemeleri | 1100 TL 750 TL |
| Yasal Harçlar | Uygulamayı Platforma Yükleme Ücreti | 850 TL |
| Hizmet Bedelleri | Ek Güvenlik Paketi Server Kiralama | 350 TL/Ay 5360 TL/Ay |
|  | Toplam (4 Ay) | 51.020 TL/Ay |

Proje için hesaplanan bütçenin 40.000 ile 60.000 arasında olması bekleniyordu.

Teknik Fizibilite

- Server hizmeti dışardan kiralama usulü alınacaktır.

- İşlerin hızlı halledilmesi için performans açısından çok iyi olacak iki bilgisayar alınacaktır.

- Yazılım süreci için ihtiyacımız olan tüm donanımlar mevcuttur.

Operasyonel Fizibilite

- Proje sürecimizi kısa vadede sıkıntıya düşürebilecek operasyonel bir risk söz konusu değildir.

- Proje sürecimizde yer alan tüm grup üyelerimizin inancı ve iştirakları en üst seviyededir.

- Her bir kullanıcı en az bir iş paketinde sorumlu olması planlanmaktadır.

- Proje sürecimizin operasyonel kontrolünü sağlayabilmek için sürekli kontrol ve raporlama yapılacaktır.

Çizelge Fizibilitesi

- Projenin tamamlanması için belirlenen maksimum süre 3 aydır ve proje sürecimiz de yer alan tüm adımların zamanında bitirilebileceği öngörülmektedir.

- Çizelgemizin esneklik payı olması itibari ile, kilometre taşları da kesin olarak tasarlanacaktır.

Yasal Fizibilite

- Uygulamanın sağlıklı ve güven içerisinde kullanılması için kişisel bilgilerin girilmesi olacaktır.

- Müşterilerin bilgilerinin güvenliği ve mahremiyeti dikkate alınarak 128 bit SSL hizmeti kullanılacaktır.

- Şirketimiz bünyesinde bulunan yönetici tarafından muhasebe işlemleri yürütülecektir.

- Sor ürün için Patent alınacak ve uygulama platformlarına ücretler yatırılarak yayımlanacaktır.

Organizasyonel Fizibilite

- Uygulama kendi firmamız bünyesinde tutulacak ve başka firmalara yazılım olarak sunulmayacaktır. Bu sebepten ötürü örgüt kültürü ile bağlantılı riskler ortadan kaldırılmıştır.

- Proje sürecimizde yer alan kişilerin organizasyon ile ilgili herhangi bir risk oluşturmadığı öngörülebilir.

Fizibilite Çalışmasının Değerlendirilmesi

| Fizibilite Türü | Sınıf Ağırlığı |
| --- | --- |
| Ekonomik | 0,45 |
| Teknik | 0,10 |
| Operasyonel | 0,05 |
| Çizelge | 0,25 |
| Yasal | 0,10 |
| Organizasyonel | 0,05 |

| Fizibilite Türü | Açıklama | Puan | Ağırlıklı Puan |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekonomik | Maksimum Bütçeye Bağlı(51020/60000=85,03) | 85 | 0,45*85=38,25 |
| Teknik | Dışarıdan alınacak sunucu hizmetinde oluşacak risklere dikkat edilmeli. | 79 | 0,10*79=7,9 |
| Operasyonel | Proje sürecinde yer alan grup üyelerinin görev paylaşımı ve katılımları dağılıma uygundur. | 92 | 0,05*92=4,6 |
| Çizelge | Özellikle kullanıcı dostu olması ve kişisel istekleri yerine getirilmesi | 83 | 0,25*83=20,75 |
| Yasal | Proje sürecimiz tüm adımlarına bağlı kalınarak dikkatle devam ettirilir. | 79 | 0,10*79=7,9 |
| Organizasyonel | Proje sürecinde yer alan grup üyeleri arasında görev dağılımına bağımlılık ve iletişim en üst seviyededir. | 95 | 0,05*95=4,75 |
| Toplam |  |  | 84,15 |

İş Kırılımı

Gantt Şeması

Veri Toplama

| Zaman damgası | Gezmek isteyip de ulaşım masraflarından dolayı vazgeçtiğiniz oldu mu? | Ne sıklıkla geziyorsunuz? | Ulaşım masraflarınız olmasa o para ile ne yapardınız? | Ortalama aylık geliriniz ne kadar? | Gezmek için ulaşıma yıllık ne kadar bütçe ayırıyorsunuz? | Sizce bu uygulama yararlı mı? | Bu uygulamayı çevrenizdekilere önerir miydiniz? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14.2019 20:11:05 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:14:18 | Evet | Yılda bir kez | Daha fazla alışveriş yapardım. | 5001₺ ve üstü | 1501-2500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:14:30 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha fazla alışveriş yapardım. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:15:08 | Hayır | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 2201-3000₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:16:27 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 2201-3000₺ | 2501-3500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:18:15 | Evet | Yılda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:23:44 | Evet | Yılda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:25:08 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:26:31 | Evet | Ayda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:36:57 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:36:59 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:40:31 | Evet | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:41:32 | Evet | Ayda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:42:39 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:44:40 | Evet | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:46:47 | Hayır | Hiç | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:47:11 | Evet | Yılda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:48:50 | Evet | Yılda bir kez | Daha fazla alışveriş yapardım. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:49:43 | Evet | Haftada bir kez | Daha çok gezerdim. | 5001₺ ve üstü | 2501-3500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:50:28 | Evet | Ayda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:52:07 | Evet | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 3001-4000₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 20:53:12 | Evet | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 3001-4000₺ | 1501-2500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:08:35 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:09:11 | Evet | Yılda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:10:39 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:11:57 | Evet | Haftada bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1501-2500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:12:22 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:12:49 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 500 | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:12:54 | Evet | Ayda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:14:00 | Evet | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Hayır |
| 4.14.2019 21:14:19 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha fazla alışveriş yapardım. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:15:28 | Evet | Ayda bir kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:15:31 | Evet | Yılda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:15:59 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 5001₺ ve üstü | 2501-3500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:16:00 | Evet | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:16:35 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:19:27 | Evet | Yılda bir kez | Daha çok gezerdim. | 5001₺ ve üstü | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:19:42 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok kitap alırdım | 0-2200₺ | 1-500₺ | Hayır | Hayır |
| 4.14.2019 21:23:28 | Evet | Ayda bir kez | Daha fazla alışveriş yapardım. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:23:49 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:24:06 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha fazla alışveriş yapardım. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:25:52 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:26:50 | Evet | Haftada bir kez | Daha fazla alışveriş yapardım. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:26:52 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:27:11 | Evet | Yılda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:27:43 | Evet | Yılda bir kez | Daha fazla alışveriş yapardım. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Hayır | Hayır |
| 4.14.2019 21:32:24 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:35:24 | Evet | Ayda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 3600 | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:40:45 | Hayır | Yılda üç veya dört kez | Daha fazla alışveriş yapardım. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Hayır | Hayır |
| 4.14.2019 21:45:17 | Hayır | Yılda üç veya dört kez | Biriktirirdim. | 2201-3000₺ | 2501-3500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:45:53 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:48:00 | Evet | Yılda bir kez | Daha çok gezerdim. | 3001-4000₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:49:57 | Evet | Yılda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Hayır | Hayır |
| 4.14.2019 21:57:24 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 5001₺ ve üstü | 2501-3500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 21:59:00 | Evet | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 22:41:27 | Evet | Haftada bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 22:58:56 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1501-2500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 23:13:57 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 23:18:00 | Evet | Ayda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 23:19:29 | Evet | Ayda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 23:24:12 | Evet | Ayda bir kez | Daha fazla alışveriş yapardım. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.14.2019 23:28:50 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 23:30:40 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.14.2019 23:31:35 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.15.2019 0:00:57 | Hayır | Hiç | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.15.2019 0:13:29 | Evet | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 3001-4000₺ | 501-1500₺ | Evet | Evet |
| 4.15.2019 0:36:41 | Evet | Hiç | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Hayır | Evet |
| 4.15.2019 5:05:29 | Evet | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.15.2019 8:51:18 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1501-2500₺ | Evet | Evet |
| 4.15.2019 10:26:27 | Evet | Ayda bir kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | Ayırmıyorum. | Evet | Evet |
| 4.15.2019 10:51:55 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Daha çok gezerdim. | 0-2200₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.16.2019 15:00:40 | Evet | Yılda üç veya dört kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 501-1500₺ | Evet | Hayır |
| 4.16.2019 15:19:18 | Evet | Ayda bir kez | Daha çok gezerdim. | 2201-3000₺ | 1-500₺ | Evet | Evet |
| 4.17.2019 21:29:31 | Evet | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 1501-2500₺ | Evet | Evet |
| 4.18.2019 14:11:01 | Evet | Yılda bir kez | Biriktirirdim. | 0-2200₺ | 1501-2500₺ | Evet | Evet |

Gereksinim Listesi

- Sürücü Yönetimi

- Her bir sürücü sisteme kayıt olmalı

- Sürücünün üyelik kaydı oluşurken belirli bir başlık atında olmalı (Bulunduğu şehir)

- Sürücü ekranında yolculuk için başvuranlar ve seyahat ilanları ayrı ekranlarda olmalıdır.

- Sürücü tarafından sisteme yüklediği bütün seyahat ilanları ekranda olmalı ve başvuran yolcu sayısı ile başvuran yolcular görülmelidir

- Online mülakat talepler görülebilmeli

- Seyahat oluşturma sistemi

- Seyahat ile ilgili güzergah bilgisi, kalkış tarihi, varış noktası ve varış süresi girilmeli.

- Seyahat ilanı hakkında kurallar girilmeli

- Favori yolcu uyarıları eklenmeli

- Yolcu Yönetimi

- Sistemde seyahat etmek isteyen her yolcu sisteme kayıt olmalı

- Üyelik aylık olarak gerçekleşmeli

- Yolcu ile ilgili talep ettiği koşullar ekrana girilmeli

- Daha önce yaptığı yolculuklar ve aldığı puanlar ekranda görülmeli

- Favori seyahatlerin kontrolünü sağlayabileceği ekran olmalı

- Sisteme seyahat eklendiğinde yolcuya bilgi gelmeli

- Yolcu seyahat edeceği tarihleri girmeli ve bu tarihlerde sisteme bir sürücü seyahat eklediğinde yolcuya bildirim gelmeli

- Yolcu seyahat etmek istemediği sürücüleri kaydedebilmeli ve o sürücülerin seyahatleri hakkında bilgi almamalı

- Seyahat başvuru ve takip Sistemi

- Her bir seyahat belirli özellikler girilerek açılmalı ve kayıt edilmeli

- Seyahat ile ilgili iptal şartları olmalı

- Başvuru kontrol kuralları olmalı

- Gerekirse online mülakat yapılabilmeli

- Son eklenen seyahatlerin bulunduğu akan bir blog olmalı

- Seyahat başvuru süreci dolduğunda sürücüye bildirim gitmeli

- Derecelendirme Sistemleri

- Seyahat bittikten sonra değerlendirilecek unsurlar

- Sürücü performansı

- Yolcu performansı

- Yolculuk değerlendirmesi

- Derecelendirme sistemi üzerinde yorumlar eklenebilmeli

- Başarım (Raporlama) Ekranı

- Yolculuk bazlı raporlama olmalı

- Sisteme girilen seyahatler

- Başvuru sayıları

- Seyahat Derecelendirme

- Yolcu raporlama

- Yolcu puanı

- Yolcu seyahat başvuru sayıları

- Yolcunun bitirdiği seyahatler

- Seyahat başına kazandığı puan

- Sürücü raporlama

- Yolcu puanları

- Sisteme girilen seyahat sayıları

- Sürücünün bitirdiği seyahatler

- Seyahat başına kazandığı puanı

- Operasyonel

- Sistemin çalışabildiği bir mobil arayüz olmalı

- Bütün tarayıcılarda sorunsuz çalışmalı

- Sisteme giriş yapıldığında seyahatler görülebilir fakat seyahatlere başvurmak için sisteme yolcu olarak kayıt olunması gerekir.

- Performans

- Kullanıcı sayısı ve seyahat sayısından bağımsız olarak işleri yürütebilecek ölçeklenebilir sistem olmalıdır.

- Sistem raporlama ekranları en fazla 5 dakika zaman gecikmesi ile rapor sunmalıdır

- 7/24 çalışan bir sistem olabilmesi için, paralel yedek sistemler olabilmelidir.

- Bir kullanıcıya en fazla 2 saniyede ekran döndürebilen bir altyapı kurulmalıdır

- Güvenlik

- Kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmalı ve hiçbir kullanıcıya yetkilendirme dışında erişim verilmemelidir.

- Proxy üzerindeki erişim kısıtlanmalıdır

- Kişisel saklanabilmesi için yüksek şifreleme sistemleri kullanılmalıdır

- Harici saldırılara karşı koruma (antivirüs, firewall) kurulmalıdır.

Veri Akış Diyagramları

Veri Sözlüğü

Karar Tablosu

Mantık Modelleme

Varlık-İlişki Diyagramları

Arayüz Tasarımı